|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cescudo  República de Cuba.  Ministerio de la Construcción  Dirección de Equipos | **BALANCE ANUAL DE EQUIPOS.**  **INDICAODRES BÁSICOS**  **Anexo No. 3** | Pag.01  Total 03 | REFERENCIA  **C-39-02** | | |
| Vigente:  AÑO PLAN | FECHA | | |
| D | M | A |
| 12 | 12 | 16 |

|  |
| --- |
|  |
| **FORMULARIO: MODELO C-39-02 – BALANCE ANUAL DE EQUIPOS**. **INDICADORES BÁSICOS.**  ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS (BALANCE – TECNOLÓGICO) QUE CONFORMAN EL INVENTARIO DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.   1. **OBJETIVOS:**   Determinar la capacidad real de trabajo, mediante el Fondo Horario Productivo (FHP) de los Equipos que conforman el parque de trabajo del AÑO-PLAN que corresponda, para efectuar el Balance **DEMANDA-CAPACIDAD** fundamentado en la tecnología (PARÁMETROS BÁSICOS-INDICAODRES) que establezcan las posibles desviaciones, que no permitan desarrollar el PLAN DE PRODUCCIÓN debidamente aprobado.  De su análisis se obtiene el comportamiento de los INDICADORES, que permiten establecer, cómo marcha el plan, así como sus incumplimientos, de modo que garanticen una inmediata acción para su rectificación.   1. **CARACTERIZACIÓN**:   **UNIVERSO**: Las organizaciones superiores del sistema empresarial de la República de Cuba, que utilice con cualquier objetivo Equipos del “Nomenclador” aprobado por el Ministerio de la Construcción, confeccionándose y presentándose por el orden: OSDE-UNIÓN-EMPRESA NACIONAL-CAP-CAM de la Isla de la Juventud, así como otras organizaciones, personas jurídicas o naturales radicadas en el país.  **FLUJO DE LA INFORMACIÓN**: OSDE-UNIÓN-EMPRESA NACIONAL-CAP-CAM de la Isla de la Juventud, así como otras organizaciones, que son los encargados de consolidar la información de sus entidades subordinadas, presentar y analizar con el organismo RECTOR-MICONS, para obtener su aprobación. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escudo  República de Cuba.  Ministerio de la Construcción  Dirección de Equipos | **BALANCE ANUAL DE EQUIPOS.**  **INDICAODRES BÁSICOS**  **Anexo No. 3** | Pag.02  Total 03 | REFERENCIA  **C-39-02.** | | |
| Vigente:  AÑO-PLAN | FECHA | | |
| D | M | A |
| 12 | 12 | 16 |

|  |
| --- |
|  |
| **PERIODISIDAD:** Anual**,** según calendario que circula el MICONS  como Organismo rector.    **DOCUMENTACIÓN:** Elinventario general de Equipos y de él las Máquinas Básicas Seleccionadas (MBS) con cierre del año anterior (Diciembre-31). Resultados estadísticos de tres (3) años anteriores y del año actual según lo planificado, así como los que se planifican para el AÑO-PLAN.  **REGISTROS PRIMARIOS DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN**: Del Sub-Sistema de Construcción SICONS-EQUIPOS los Modelos: C-32, C-33, C-34, C-35, C-37, C-38-1 y C-38-2 y del Sistema automatizado del inventario AIQUIP. Si la entidad no utiliza estos sistemas, puede utilizar sus propios controles aplicando los indicadores que corresponden.   1. **INSTRUCCIONES GENERALES:**   **CABEZA DEL MODELO: se** reflejará a partir de la página 01 hasta el total que se utilice (Total), el año PLAN, la fecha en que se confecciona y la OACE, OSDE, ENTIDAD, identificándose con el nombre, el código (REEUP) y Programa si está debidamente definido, anotando el registro que lo identifica.  **PIE DEL MODELO:** se reflejará la identificación personal y cargo de las personas autorizadas según se solicita, expresando los nombres y los apellidos y la firma así como los sellos gomígrafos (cuños) según el nivel, en forma que pueda leerse sin interrupción los datos anotados. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| escudo  República de Cuba.  Ministerio de la Construcción  Dirección de Equipos | **BALANCE ANUAL DE EQUIPOS.**  **INDICAODRES BÁSICOS**  **Anexo No. 3** | Pag.03  Total 03 | REFERENCIA  **C-39-02.** | | |
| Vigente:  AÑO-PLAN | FECHA | | |
| D | M | A |
| 12 | 12 | 16 |

|  |
| --- |
|  |
| **FLUJO DEL MODELO:** se presenta en dos (2) originales el día y la hora indicada por la Dirección de Equipos del Ministerio de la Construcción, la que revisará y evaluará y de ser aceptado firmará y sellará con el gomigráfo correspondiente y devuelve un original, que indica que está aprobado el BALANCE, lo que es imprescindible para la solicitud (PLAN) de Equipos, en cualquier modalidad donde se incluyen los Estudios de Factibilidad ó Pre-Factibilidad.   1. **DEFINICIONES METODOLOGICAS:**   El modelo tiene fijado el Talón que conforma las columnas A, B, C, con los indicadores seleccionados y agrupados en tres (3) partes, en atención a su carácter técnico, productivo y económico.  **DEFINICIONES DE LAS COLUMNAS:**  **Columna No. 1**. Años anteriores: Se consideran los datos estadísticos de tres (3) años anteriores al año actual.  Ejemplo: Si planificamos el año 2021, se procede a promediar los años 2017, 2018 y 2019.    **Columna No. 2**. Año actual. Se corresponde con el que se está ejecutando. Ejemplo a Continuación, se corresponde con PLAN del año 2020.  **Columna No. 3**. Año planificado.  Ejemplo a continuación, se corresponde con al año 2021    **Columna No.4** Diferencia entre la Col 3 – Col 2.    **Columna No. 5** Relación entre la Col 3 y la Col 2 en %. |